进一步加强水务（海洋）建设工程

市场行为监管工作方案

为进一步加强本市水务（海洋）建设工程标后履约管理，严厉打击转包、违法分包等市场违法行为，制定本方案。

一、监管对象

监管对象是指在建水务（海洋）建设工程项目法人、勘察设计单位、施工单位（含总包、专业分包、劳务分包等）和监理单位。

二、主要内容

聚焦项目发包、建设程序、标后履约、劳务用工管理等四方面，进一步加强对全市在建水务（海洋）建设工程项目法人、勘察设计、施工、监理等单位市场行为的监管，严厉查处各市场主体参与主体转包、违法分包、出借借用资质等违法违规行为。

三、工作措施

市、区水务局和特定地区管委会、各水务建设工程安全质量监督机构、水务（海洋）建设工程项目法人根据各自工作职责和管理分工，负责指导、督促、落实相关工作。

（一）项目法人自查。项目法人单位依据《水利工程质量管理规定》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等法律法规，结合工程建设进度和参建各方进场时间，不定期组织参建各方开展自查（参考附件1、2）。对自查发现的问题立即整改，并针对管理漏洞，建立防范制度，健全自律长效机制。

（二）水行政主管部门抽查。一是市水务局配合市住房城乡建设管理委定期开展联合检查，检查数量和方式根据市住房城乡建设管理委方案确定。二是市水务局定期组织相关部门、单位，结合日常执法检查活动，对照检查表格（附件2）开展市场行为检查，每年检查数量不少于当年市级在监项目的10%。三是各区水务局、特定地区管委会结合各自工作安排，对照检查表格内容（附件2）开展检查，检查数量每年不少于当年在监项目的10%（中心城区每年至少安排1个在建项目检查）。四是市、区水务建设工程安全质量监督机构结合日常监督工作，加强对主要参建单位的资质资格、到岗履职、用工管理、分包备案等事项的监督管理，检查结果录入日常监督记录。

各检查主体对检查发现的问题应立即责令整改并进行立案调查取证，对查实存在违法违规行为的参建单位依法依规进行责任追究和行政处罚，实施信用惩戒。

四、有关工作要求

各有关单位要深刻认识转包、违法分包等市场违法行为的危害性，根据职责分工，及时开展工作部署；在检查过程中要坚持严查、严处、严纠，不得敷衍走过场、不得乱处乱罚、不得只督改不惩处。要严肃工作纪律，力戒形式主义、官僚主义，统筹协调本部门、单位建设领域各项监管活动安排，严格落实中央八项规定及其细则精神。

请各区水务局（海洋局）、特定地区管委、市水务安质监站填写《常态化监管联络员名单》（附件3），于2025年9月15日反馈至市水务局建设管理处，并于每年11月底前将年度常态化监管工作开展情况报市水务局建设管理处（附件4）。

附件:1.水务（海洋）工程建设市场常态化监管自查

情况表

2.水务（海洋）工程建设市场常态化监管检查表

3.常态化监管联络员名单

4.水务（海洋）工程建设市场常态化监管情况

报告模板

附件1

| 水务（海洋）工程建设市场常态化监管自查情况表 填表单位： 填表日期： 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |
| 项目投资 | （万元） |  |  |  |
| 项目投资来源 |  |  |  |  |
| 招投标情况 |  |  |  |  |
| 市场各方主体情况 |  |  |  |  |
| 单位 | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人姓名 | 项目负责人资格 |
| 建设单位 |  | / |  | / |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 专业承包单位 |  |  |  |  |
| 劳务分包单位 |  |  |  |  |
| 自查情况 |  |  |  |  |
| 自查情况 | 可另附页。 |  |  |  |

附件2

水务（海洋）工程建设市场常态化监管检查表

（建设、项目法人单位）

项目名称：

| 序号 | 检查内容 | 发现问题 | 需要说明的事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达到勘察设计、施工规模标准的，依法进行招标 |  |  |
| 2 | 应公开招标的，采取公开招标方式招标 |  |  |
| 3 | 未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人 |  |  |
| 4 | 未将一个单位工程分解成若干部分发包给不同的设计、施工总承包或专业承包单位 |  |  |
| 5 | 不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业 |  |  |
| 6 | 未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包 |  |  |
| 7 | 不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位 |  |  |
| 8 | 开工前依法取得建筑工程施工许可证或水利工程按时进行开工备案 |  |  |
| 9 | 工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致 |  |  |
| 10 | 按照合同约定支付勘察设计费、施工工程款、监理费 |  |  |
| 11 | 与施工企业约定实施建筑工人实名制管理相关内容合同或协议 |  |  |
| 12 | 按照工程进度将建筑工人工资按时足额付至施工企业在银行开设的工资专用账户 |  |  |
| 总体结论 | 符合 项；不符合 项 |  |  |
| 建设、项目法人单位现场负责人： |  |  |  |

检查人员：                                               检查日期：    年    月    日

水务（海洋）工程建设市场常态化监管检查表

（施工单位）

项目名称：

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 发现问题 | 需要说明的事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 人员情况 | 项目管理机构 | 在施工现场设立项目管理机构，派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员 |  |  |
|  |  | 项目经理 | 项目经理与施工单位签订劳动合同 |  |  |
|  |  |  | 项目经理建造师证书注册在本单位，且不存在超执业资格承揽工程的情况 |  |  |
|  |  |  | 项目经理不存在同时在两个以上项目执业的情况 |  |  |
|  |  |  | 项目经理的工资由施工总承包单位支付，且社会保险在施工总承包单位缴纳 |  |  |
|  |  |  | 项目经理按合同约定到岗履职，如变更项目经理的，施工总承包单位在5个工作日内向主管部门报备 |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 技术负责人与施工总承包单位签订劳动合同 |  |  |
|  |  |  | 技术负责人的工资由施工总承包单位支付，且社会保险在施工总承包单位缴纳 |  |  |
|  |  |  | 技术负责人按合同约定到岗履职 |  |  |
|  |  | 质量负责人 | 质量管理负责人与施工总承包单位签订劳动合同 |  |  |
|  |  |  | 质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付，且社会保险在施工总承包单位缴纳 |  |  |
|  |  |  | 质量管理负责人按合同约定到岗履职 |  |  |
|  |  | 安全负责人 | 安全管理负责人与施工总承包单位签订劳动合同 |  |  |
|  |  |  | 安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付，且社会保险在施工总承包单位缴纳 |  |  |
|  |  |  | 安全管理负责人按合同约定到岗履职 |  |  |
|  |  | 分包单位 负责人 | 分包单位现场负责人与分包单位签订劳动合同 |  |  |
|  |  |  | 分包单位现场负责人的工资由分包单位支付，且社会保险在分包单位缴纳 |  |  |
|  |  |  | 分包单位现场负责人按合同约定到岗履职 |  |  |
| 2 | 工程合同 情况 | 专业分包合同 | 专业分包工程由中标单位发包，分包单位具有相应的资质和安全生产许可证书 |  |  |
|  |  |  | 总承包单位未将工程的主体结构分包（钢结构除外） |  |  |
|  |  |  | 专业分包单位未再分包（劳务作业除外） |  |  |
|  |  | 劳务分包合同 | 劳务分包应从总包或专业分包处承揽业务，且具有资质和安全生产许可证 |  |  |
|  |  |  | 劳务分包单位未将其承包的劳务再分包 |  |  |
|  |  | 材料设备合同 | 材料、设备采购（租赁）合同由中标单位签订 |  |  |
| 3 | 工程款项 支付情况 | 专业分包 | 专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致 |  |  |
|  |  |  | 专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配 |  |  |
|  |  | 劳务分包 | 劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致 |  |  |
|  |  |  | 劳务分包单位未计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用 |  |  |
|  |  | 材料设备采购 | 材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致 |  |  |
|  |  |  | 材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容匹配 |  |  |
|  |  | 材料设备租赁 | 材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致 |  |  |
|  |  |  | 材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容匹配 |  |  |
|  |  | 自有设备 | 施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料 |  |  |
| 4 | 建筑工人 | 工资支付情况 | 建筑工人与企业签订劳动合同 |  |  |
|  |  |  | 施工企业按月足额支付建筑工人工资 |  |  |
|  |  | 实名制 管理情况 | 制定建筑工人实名制管理制度，建立建筑工人实名制管理台帐 |  |  |
|  |  |  | 配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，并按照约定到岗履职 |  |  |
|  |  |  | 配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备 |  |  |
|  |  |  | 在建筑工人实名制管理平台上登记建筑工人相关信息，并及时上传至项目所在地主管部门 |  |  |
| 5 | 其它问题 |  |  |  |  |
| 总体结论 |  |  | 符合 项；不符合 项 |  |  |
| 受检人员 |  |  | 1、项目经理： 2、技术负责人： 3、质量负责人： 4、安全负责人： 5、分包单位负责人： 6、专（兼）职建筑工人实名制管理人员： |  |  |

检查人员：                                               检查日期：    年    月    日

水务（海洋）工程建设市场常态化监管检查表

（勘察单位）

项目名称：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 发现问题 | 需要说明的事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察项目负责人 | 勘察项目负责人与勘察企业订立劳动合同 |  |  |
|  |  | 岩土工程师证书注册在本单位，且不存在超执业资格承揽工程的情况 |  |  |
|  |  | 勘察项目负责人的工资由勘察单位支付，且社会保险在勘察单位缴纳 |  |  |
| 2 | 工程合同情况及工程发包/转包/分包情况 | 未将主体部分的勘察进行分包 |  |  |
|  |  | 有与工程相适应的勘察资质 |  |  |
|  |  | 未将承包的业务转包或违法分包（合同与编制勘察文件单位一致） |  |  |
|  |  | 勘察发包方式符合法律法规要求 |  |  |
| ３ | 工程勘察费 | 万元工程勘察费与工程概算投资额的比值 % |  |  |
| 总体结论 |  | 符合 项；不符合 项 |  |  |
| 受检人员 |  | 1、勘察项目负责人 ： 2、勘察专业负责人： 3、勘察企业： |  |  |

检查人员：                                               检查日期：    年    月    日

水务（海洋）工程建设市场常态化监管检查表

（设计单位）

项目名称：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 发现问题 | 需要说明的事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计项目负责人 | 设计项目负责人与设计企业订立劳动合同 |  |  |
|  |  | 注册建筑师或工程师证书注册在本单位，且不存在超执业资格承揽工程的情况 |  |  |
|  |  | 设计项目负责人的工资由设计单位支付，且社会保险在设计单位缴纳 |  |  |
| 2 | 设计项目专业 负责人 | 专业负责人与设计企业订立劳动合同 |  |  |
|  |  | 工程师证书注册在本单位，且不存在超执业资格承揽工程的情况 |  |  |
|  |  | 专业负责人的工资由设计单位支付，且社会保险在设计单位缴纳 |  |  |
| 3 | 设计项目结构 专业负责人 | 结构专业负责人与设计企业订立劳动合同 |  |  |
|  |  | 结构工程师证书注册在本单位，且不存在超执业资格承揽工程的情况 |  |  |
|  |  | 结构专业负责人的工资由设计单位支付，且社会保险在设计单位缴纳 |  |  |
| 4 | 工程合同情况及工程发包/转包/分包情况 | 未将主体部分的设计进行分包 |  |  |
|  |  | 有与工程相适应的设计资质 |  |  |
|  |  | 未将承包的业务转包或违法分包（合同与出图单位一致） |  |  |
|  |  | 设计发包方式符合法律法规要求 |  |  |
| 5 | 工程设计周期： 月，工程设计费 万元，工程设计费与工程概算投资额的比值 %。 |  |  |  |
| 总体结论 |  | 符合 项；不符合 项 |  |  |
| 受检人员 |  | 1、设计项目负责人 ： 2、设计专业负责人： 3、设计企业： |  |  |

检查人员：                                               检查日期：    年    月    日

水务（海洋）工程建设市场常态化监管检查表

（监理单位）

项目名称：

| 序号 | 检查项目 | 发现问题 | 需要说明的事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理单位资质 |  |  |
| 2 | 工程监理合同范围、时间与现场情况相符 |  |  |
| 3 | 总监理工程师资格 |  |  |
| 4 | 总监任命、授权、质量责任终身承诺及到岗履职情况 |  |  |
| 5 | 总分包单位（包括第三方监测、检测单位）资质、安全生产许可证、关键岗位人员及特种作业人员资格审查记录 |  |  |
| 6 | 监理规划的编制情况 |  |  |
| 7 | 工程开工令及审查记录 |  |  |
| 8 | 施工组织设计（包括：施工进度计划）审查记录 |  |  |
| 9 | 第一次工地会议、监理例会、专题会议记录 |  |  |
| 10 | 监理日志 |  |  |
| 11 | 项目现场监理人员社保缴纳、工资发放情况 |  |  |
| 12 | 危大工程专项施工方案审核、专项巡视检查记录、工序及条件验收记录，危大工程资料归档情况 |  |  |
| 13 | 工程材料、构配件、设备审查核验记录，见证取样资料 |  |  |
| 14 | 工作联系单、监理通知单、监理通知回复单 |  |  |
| 15 | 受检项目的工程建设规模： ，工程概算投资额： 万元； 工程监理合同价款： 万元，工程监理费与工程概算投资额的比值： %。 |  |  |
| 总体 结论 | 符合 项；不符合 项 |  |  |
| 受检 人员 | 1、总监理工程师： 2、总监理工程师代表： 3、专业监理工程师： |  |  |

检查人员：                                               检查日期：    年    月    日

附件3

水务（海洋）工程建设市场常态化监管联络员名单

填表单位（章）：                                                           填表日期：

联 系 人：                                                                联系方式：

| 序号 | 姓名 | 所属单位 | 所属部门 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .. | .. | .. | .. | .. |  |

备注：填报2人，1名分管领导以及1名联系人。

附件4

水务（海洋）工程建设市场常态化监管情况报告模板

- 2025年…月…日至…月…日，我区开展2025年度水务（海洋）建设市场违法行为常态化监管工作，共对…个在建项目开展区级检查，共发现问题XX个，已整改闭合XX个，具体情况如下。

- 一、区级专项整治具体情况

（一）区级检查实施情况

（二）发现的主要问题

（三）行政执法情况

逐个项目例举（含整改、停工、立案以及约谈、挂牌、处罚、曝光、惩戒、移交等情况）

对上述情况汇总统计。

二、下一步工作打算